KLASA: 363-02/21-01/ 8

URBROJ: 2176/04-01-21-1

Novska, 30. rujna 2021.

|  |
| --- |
| Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/1/ i 32/20) i članka 37. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 8/21), Gradsko vijeće Grada Novske na 3. sjednici održanoj 30. rujna 2021. godine usvojilo je |
| **IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA**  |
| **ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**  |
| **ZA 2020. GODINU** |
|  |  |  |  |
| **I.** |
| Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik" broj 24/09, 47/10, 29/11, 03/13, 08/13, 39/14, 4/18, 15/18-ispravak, 8/20) Gradsko vijeće Grada Novske na 25. sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine usvojilo je Program održavanja objekata I uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službeni vjesnik br. 78/19). Na 29. sjednici održanoj 06.04.2020.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo I izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. (Službeni vjesnik br. 18/20). Na 32. sjednici održanoj 24.09.2020.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo II izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. (Službeni vjesnik br. 61/20). Na 34. sjednici održanoj 15.12.2020.g. Gradsko vijeće Grada Novske je usvojilo III izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g. (Službeni vjesnik br. 80/20). |

**II.**

Program obuhvaća sljedeće Programe:

1. Program održavanja nerazvrstanih cesta
2. Program održavanje javnih površina
3. Program održavanja javne rasvjete
4. Program rada zimske službe

Realizacija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture prikazana je po pojedinim programima kako slijedi.

**1. Program održavanja nerazvrstanih cesta**

Programom su bili obuhvaćeni radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvode se sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

 Plan Realizacija

- Održavanje nerazvrstanih cesta 1.600.000,00 1.599.679,28

**2. Program održavanje javnih površina**

Programom su bili obuhvaćeni radovi na redovitom održavanju javnih površina na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvode se sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

 Plan Realizacija

- Održavanje javnih površina 4.180.000,00 4.179.989,48

**3. Program održavanja javne rasvjete**

Programom su bili obuhvaćeni radovi na redovitom održavanju javne rasvjete na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvode se sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

 Plan Realizacija

- Održavanje javne rasvjete 295.000,00 294.947,23

 **4. Program rada zimske službe**

Programom su bili obuhvaćeni radovi na redovitom održavanju javnih površina na području Grada Novske, a prihodi za ove radove osiguravaju se iz prihoda komunalne naknade.

Radovi redovitog održavanja povjereni su tvrtki ''Novokom'' d.o.o. iz Novske i izvode se sukladno ugovorenim radovima (troškovniku).

 Plan Realizacija

- Zimska služba 144.000,00 143.904,86

**III.**

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA**

 Plan Realizacija

1. PROGRAM ODRŽ. NERAZVRSTANIH CESTA 1.600.000,00 1.599.679,28

2. PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA 4.180.000,00 4.179.989,48

3. PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE 295.000,00 294.947,23

4. PROGRAM RADA ZIMSKE SLUŽBE 144.000,00 143.904,86

 **UKUPNO:** 6.219.000,00 6.218.520,85

**IV.**

Ovo Izvješće će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Grada Novske.

 Predsjednik Gradskog vijeća

 Ivica Vulić